**Součinnost**

Realizace předmětu plnění je vázaná na poskytnutí součinnosti nájemce a součinnosti třetích stran (poskytovatelů navazujících systémů v moci nájemce). Nezbytná součinnost poskytnutá nájemcem a dodavateli navazujících systémů v moci nájemce, je definována níže a předpokládá se, že nájemce poskytne potřebnou součinnost pro zdárné naplnění v rozsahu, ve kterém může součinnost z titulu kompletního plnění této zakázky pronajímatel po nájemci oprávněně požadovat.

# Instalace měřících zařízení

Nájemce poskytne pronajímateli níže uvedenou součinnost nezbytnou pro zdárnou instalaci a provoz měřících zařízení primárně v rozsahu:

1. Součinnost oprávněných osob nájemce při přípravě a tvorbě projektové dokumentace
   1. Upřesnění požadavků na instalace v konkrétních chráněných lokalitách na základě reálného stavu připravenosti lokalit a příslušných povolení PČR k měření.
   2. Upřesnění požadavků z pohledu BESIP.
2. Revize, připomínkování a následné schválení projektové dokumentace k instalaci a provozu měřících zařízení.
3. Spolupráce s pronajímatelem při zajištění povolení měření ze strany PČR.
4. Součinnost při zajištění povolení instalace ve vybraných lokalitách na základě upřesnění z projektové dokumentace v rozsahu, ve kterém je pro takové povolení příslušný přímo nájemce.
5. Spolupráce s pronajímatelem při zajištění povolení k užití nosných konstrukcí (například sloup lampy veřejného osvětlení) a inženýrských sítí v místě instalace.
6. Aktivní pomoc při řešení majetkových vztahů tam, kde bude nutné využít k instalaci pozemek třetí osoby.
7. Součinnost oprávněných osob nájemce při metrologickém ověření instalovaných zařízení.
8. Součinnost oprávněných osob nájemce při integraci měřících zařízení do prostředí nájemce.
9. Zajištění osob k proškolení s prací v SW určeného pro správu měřících zařízení a SW pro práci městské policie.
10. Spolupráci při testování funkčnosti zařízení a předávce zařízení do produkčního provozu.

# Implementace SW do prostředí nájemce

Nájemce poskytne pronajímateli níže uvedenou součinnost nezbytnou pro zdárnou implementaci a provoz informačního systému městské policie v prostředí nájemce:

1. Součinnost oprávněných osob při přípravě implementace a tvorbě implementační analýzy.
2. Informace o uživatelích informačního systému a rolí které v systému nabývají.
3. Přístupové údaje pro jednotlivé uživatele do informačního systému.
4. Součinnost oprávněných osob nájemce a dodavatelů navazujících informačních systémů v moci nájemce, na které má být informační systém napojen, je-li takové napojení na informační systém třetí strany nezbytný pro implementaci a řádný provoz poskytovaného informačního systému dle této smlouvy.
5. Součinnost oprávněných osob nájemce pro testování systému před zahájením produkčního provozu a při odstraňování případných detekovaných chyb systému.
6. Součinnost oprávněných osob nájemce při předávání systému do produkčního provozu.

*Vymazat z originálu přílohy smlouvy po vyřešení.*

*Pronajímatel může doplnit další jím požadovanou součinnost nad rámec shora uvedené. Doplněná součinnost nesmí překročit vymezení dle článku 6. Předmět smlouvy, bod 2. Doplněný požadavek na součinnost nad rámec nezbytné oprávněné součinnosti nebude považován za platný a před podpisem smlouvy nájemcem bude takový požadavek z přílohy, po dohodě s pronajímatelem, odstraněn. Nebude-li dohoda možná, bude celá smlouva a nabídka pronajímatele považována za neplatnou.*