SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

„Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“

Číslo smlouvy: ……………

mezi smluvními stranami:

- Město Hořovice

sídlo: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242

DIČ: CZ00233242

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických

(kontaktní osoba): Ing. David Grunt, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 324, email:grunt@mesto-horovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:            27-363886349/0800

(dále jen „objednatel“ – na straně jedné)

a

(B) .............................................,

sídlo: .............................................

IČO: .............................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............................... soudem v ........................................., oddíl ......., vložka .................................

zastoupený: .................................................

zástupce ve věcech technických……………………… email:……………………………….

bankovní spojení: .................................................

číslo účtu: .................................................

(dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé)

- Vymezení základních pojmů

  - Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „„Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“ (dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

  - Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009047

Název projektu: Zpracování digitálního plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP

č. výzvy: 102. výzva Ministerstva životního prostředí

- Předmět smlouvy a díla

  - Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo specifikované v tomto článku smlouvy 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatelův závazek dílo převzít a zaplatit cenu díla.

  - Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla či část díla na jiného zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že poskytnuté finanční prostředky od poskytovatele dotace budou jakkoli kráceny z uvedeného důvodu.

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem   předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede v souladu s podmínkami Operačního programu životního prostředí 2014 -2020, dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro období 2014 – 2020, čl. B. 6, odst. B. 6. 1. 4 Prioritní osa 1, specifický cíl 1. 4., s touto smlouvou a s podmínkami zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

  - Dílo spočívá ve zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice. Digitální povodňový plán (dále jen „plán“) musí splňovat kompatibilitu s digitálním povodňovým plánem ČR a povodňovým výstražným systémem. Plán musí být zpracován v souladu s odvětvovou normou TNV 752931 – Povodňové plány a zhotovitel se při zpracování plánu musí řídit Metodickým pokynem OOV MŽP pro zpracování digitálních povodňových plánů 2014 -2020.

- Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

3.2  Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy.

3.3  Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat.

3.4	Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením.

3.5  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly.

- Místo a doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájení díla:	                                       předpoklad 14. 06. 2019

dokončení díla  		                           nejpozději do 29. 11. 2019

včetně předání a převzetí díla:

4.2 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele a provozovna zhotovitele.

4.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín pro dokončení díla a předání díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

  - Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

- Cena díla

5.1 Cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva

a činí:

| Cena bez DPH | [k doplnění] Kč |
| --- | --- |
| DPH | [k doplnění] Kč |
| Celková cena vč. DPH | [k doplnění] Kč |

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. V odůvodněných případech je splatnost faktury ve lhůtě 60 - ti kalendářních dnů.

6.3 Objednatel má právo podmínit úhrady faktur odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.4 V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.

6.5 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.

6.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP“ a registrační číslo CZ. 05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009047, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

- Převzetí díla

7.1 Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém bude předán objednateli na základě písemného protokolu v sídle objednatele.

7.2 Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém bude předán v 4 autorizovaných paré, na vnitřní stranu vrchních desek každého paré bude pevně připevněn CD/DVD nosič s DPS v elektronické podobě ve formátech *doc, *xls, *jpeg.

7.3 Do řádného protokolárního předání dokončeného díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

7.4 Dílo je pokládáno za řádně dokončené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným objednatelem, obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v době předání díla včetně podmínek dle Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.

7.5 Objednatel je povinen zhotovitelem řádně dokončené dílo této smlouvy převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

7.6  Objednatel (zástupce objednatele) není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady a nedodělky. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně pokynem objednatele. Po odstranění vad je po předchozí výzvě ze strany zhotovitele povinen zástupce objednatele řádně dokončené dílo převzít.

- Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání a dále v záruční době, která je po dobu 60 měsíců.

  - Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění).

  - V případě vady Digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

  - Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 8.4 výše.

  - Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Sankce

  - Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:

a)	pro případ prodlení zhotovitele s předáním Digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému v termínu dle odst. 4.1 smlouvy (dokončení a předání díla) výše či v případě odůvodněného nepřevzetí hotového díla objednatelem pro vady díla či nedodělky smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž při výpočtu smluvní pokuty se bude vycházet z protokolu o převzetí díla bez vad, kde bude existence prodlení a jeho délka zanesena,

b)  pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 8.4 výše  smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý i započatý den prodlení, přičemž toto ustanovení se neuplatní v případě, že objednatel provede odstranění vad na účet zhotovitele jinou odbornou zhotovitelskou firmou,

c)	pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 6.2 výše smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.

  - Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého je smluvní pokuta uplatněn.

9.4  Zaplacení smluvní pokuty a odstranění vad díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti  za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

10.   Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

  - Vlastnické právo k Digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání a převzetí.

  - Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k Digitálnímu povodňovému plánu a lokálnímu výstražnému systému nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, a to nejen jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou.

  - Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do jeho předání a převzetí zhotovitel.

11.    Závěrečná ustanovení

11.1Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma  smluvními stranami.

11.4 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

11.6 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

11.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací Projektu v   souladu s platnými právními předpisy EU a ČR, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení včetně účetních dokladů dle platných právních předpisů, minimálně však do 31. 12. 2026. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2026 informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. Ministerstva životního prostředí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá      smluvní strana obdrží jeden.

11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru  smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu zadavatele.

11.10 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Hořovice, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č………..dne………..Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

11.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

11.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hořovicích dne	………                                       	                  V ………. dne  ………………

…………………………………………………		     ………………………………………………….

Dr. Ing. Jiří Peřina		                                                          Jméno (doplnit)

starosta                                                                                            Funkce (doplnit)